江苏第二师范学院三校区学生宿舍暑期维修工程

合同

发包人（全称）  江苏第二师范学院              （简称甲方）

承包人（全称）                                （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

本工程是对学院三校区共计350间毕业生宿舍在暑期进行集中维修和出新。其中草场门校区（鼓楼区北京西路77号）维修190间、墙面出新面积约11569.99㎡；浦口校区（浦口区沿江街道浦洲路3号）维修100间、墙面出新面积约11.34㎡；小行校区（雨花区尤家凹18号）维修60间、墙面出新面积约156.09㎡。宿舍维修内容包括瓦、木、水、电、油漆等方面。

工程内容包括：

（1）草场门校区：完成清单所列190间宿舍墙面出新、桌椅、橱柜、门窗、瓷砖修补、水电维修等内容。（包括但不限于以上内容）

（2）浦口校区：完成清单所列100间宿舍墙面局部修补出新、桌椅、橱柜、门窗、瓷砖修补、水电维修等内容。（包括但不限于以上内容）

（3）小行校区：完成清单所列60间宿舍墙面局部修补出新、桌椅、橱柜、门窗、瓷砖修补、水电维修等内容。（包括但不限于以上内容）

二、工程承包范围

承包范围：包工包料。

本工程项目一经确定，承包方不得转包、分包。若有上述违反合同行为，则终止合同。承包方承担违约责任并赔偿相应损失。

三、合同工期

工期：25天。具体开工时间以开工报告为准，后延25天为竣工日期，如因甲方原因或不可抗力导致延误，则工期顺延。

四、质量标准

1、工程质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001）的规定。

2、本工程所需维修材料全部为承包人自行采购，主要维修材料其品牌、规格、价格、厂家信息必须详细列出，作为合同附件，维修配件材料提供样品，经发包人验收符合要求后方可使用。

五、合同价款

金额（大写）：                     (人民币)

（小写）：￥                       元。

本工程采用固定总价合同。

风险费用的计算方法：在合同价款中一次性包死，结算时不再调整。

风险范围以外合同价款调整方法：实际施工过程中报价工程量清单未施工的核减。报价中的材料已含价差，同时包含施工损耗数量的价格，结算时不予以调整。实际施工中发现超过清单工程量的部分不得施工，不给予认定。

六、付款方式：

双方约定的工程款支付的方式和时间：

1、工程竣工验收合格通过后10日内付至合同价款的70%。

2、结算审计结束后，资料完整移交甲方后按审定价付至95%（含工程变更及调整部分的价款），留审定价的5%作为保修金2年后14天内无息付清。

3、经审计，单项工程核减率达到10%以上的，其审计费用由施工单位承担，并由院财务处从施工单位工程款中扣交。我院在院内对核减率达到15%以上（含15%）的施工单位进行通报，且在三年内不得在使用被通报单位。单项工程核减率达到8%—10%（含10%）的，其审计费用由施工单位承担80%，我院承担20%。单项工程核减率达到5%—8%（含8%）的，其审计费用由施工单位承担20%，我院承担80%。单项工程核减率达到5%及其以下的，审计费用由我院承担。

七、组成合同的文件

1、本合同协议书

2、招标文件、投标文件和中标通知书

3、标准、规范及有关技术文件、技术要求

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、本合同与发包人招标文件、承包人投标文件，承诺书具有同等法律效力。

十一、合同生效

合同订立时间：  2017 年    月     日

合同订立地点：江苏第二师范学院

本合同双方约定   签字、盖章     后生效。

发  包  人：（公章）              承  包  人：（公章）

住      所：                      住      所：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

电      话：                      电      话：

传      真：                      传      真：

开 户 银行：                      开 户 银行：

帐      号：                      帐      号：

时      间：                      时      间：

附件1

工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称): 江苏第二师范学院

承包人(全称)：

为保证 江苏第二师范学院学生宿舍暑期维修工程  （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：宿舍维修、墙面出新工程

承包人承包范围内属于承包人责任而引起的质量保修，由承包人负责。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.墙面出新为 2  年；电气管线、给排水管道、设备安装2年；卫生洁具、配件、给水阀门1年；灯具、开关插座1年；铰链、门锁、拉手等配件材料1年

2.其他约定：按国家现行规定。

三、质量保修责任

属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5％，本工程约定的工程质量保修金为审定价的   5％ 。

五、质量保修金的返还

发包人在工程竣工验收通过之日起，2年后14天内无息全部付清。保修金返还后不代表保修责任结束。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：根据实际情况再定。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：              承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：              法定代表人(签字)：

年      月     日              年      月      日

附件2

廉  政  协  议

立协议单位: 江苏第二师范学院

甲方: 江苏第二师范学院

乙方:

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生,根据国家的有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定,结合工程建设的特点，特订立本协议如下:

一、甲乙双方应当自觉遵守国家关于建设工程承发包工作法规以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员未经上一级领导批准不得参加乙方组织的宴请或娱乐等活动。

五、甲方工作人员不得要求乙方为其个人及家庭事务提供无偿服务。

六、甲方工作人员不得向乙方指定家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作,不得向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、凡涉及工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程质量问题处理等事务,乙方应按相关规定程序办理,乙方不得违背程序与甲方工作人员进行任何私下交易。

九、乙方不得以考察、洽谈业务、签订经济合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐(休闲)场所。

十、乙方不得为甲方工作人员支付应由其个人负担的费用。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议的行为,有义务向甲方领导或院有关部门举报，经查属实的，院方将对有关责任人按规定进行处理。甲方不得以任何形式对乙方进行报复。院方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、如发现乙方有违反本协议的行为,甲方有权在适当范围内对乙方进行通报批评,并视具体情节处以一定数额的罚金。若由此对甲方造成经济损失,甲方有权要求乙方全额赔偿,并处以1-5倍的罚金,罚金在工程款中扣除，同时按照《南京市建筑市场廉政准入规定（试行）》相关条款予以处罚。

十三、本廉政协议作为江苏第二师范学院工程承发包合同的附件,与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签字后立即生效。

十四、本协议一式五份,甲、乙双方及主管单位各执一份,送交见证部门一份。

甲    方：（盖章）                乙    方：（盖章）

代 表 人：                        代 表 人：

地    址：                        地    址：

电    话：                        电    话：

签约日期：

见证部门：             见证人：            见证日期：

江苏第二师范学院纪委制